Schůze výboru K-NET ze dne 30.4.2006

Členové: Jelínek F., Nevosad J., Dvořák M.

Host: Jaša P., Procházka R.

Vyhodnocení úkolů:

3ks sektorových antén a anténa 5,8 GHz jsou nainstalovány na učitelské bytovce, anténa 5,8 GHz byla zprovozněna a nyní slouží ke spojení obou našich serverů (učitelská bytovka a Kolářova chata ). Sektorové antény budou postupně připojovány podle možnosti změnit nastavení AP u jednotlivých uživatelů ( číslo kanálu a WEP klíč )

Úkoly

- Připojení školy na síť K-NET

- Úprava infrastruktury sítě

- Připojení dalších členů

- Připojení Pohostinství Hrdlička na síť K-NET

- Členská schůze

- Závěr

add1)

  - Na žádost školy bude toto zařízení připojeno na síť K-NET se zkušebním provozem 1 měsíc. Poté bude poplatek stanoven zřejmě jako jeden běžný uživatel, nutno odsouhlasit na členské schůzi.

Add2)

  - Odsouhlaseno navýšení rychlosti z 3Mb/s na 4Mb/s, realizovatelné po dohodě s dodavatelskou firmou M-Soft.

  - Po zmapování vytíženosti jednotlivých serverů, možno přidání další sektorové antény na Kolářovu chatu.

  - Po PÍSEMNÉM zaregistrování většího počtu zájemců(cca 10) z obce Kamenička je možné i tuto lokalitu připojit, toto platí i pro lokalitu Kamenice ( Cihelna ).

Add3)

  - Občanům, kteří mají žádost k připojení na síť K-NET budou v nejbližší době rozdány antény pro vlastní montáž a po naprogramování AP bude i toto zařízení mezi tyto členy rozděleno( cca 14 dní).

Add4)

  - S provozovatelem pohostinství dohodnuto zapůjčení PC společně se zařízením na připojení k síti K-NET. Veškeré náklady mimo energií bude hradit občanské sdružení s tím že tento PC s připojením na internet bude přístupný pro veřejnost ZDARMA.

Add5)

  - Členská schůze upřesněna na ½ června, kde by měl být všem členům předveden obsah webových stránky a seznámení s úpravou infrastruktury sítě.

Add6)

- další schůze výboru dohodnuta na 28.5.2006

Zapsal 30.4.2006 Procházka